Proyecto Final – FP Desarrollo de Análisis Web

Memoria – Incremento 3

Proyecto: BeerTaste
Alumno: André Bento Nunes
Fecha: 11 de Deciembre 2025

Contenido

1. Product Backlog	2

2. Sprint 2 Backlog	3

3. Descripción del trabajo realizado	4

4. Documentación Incremento 2	6

4.1 Navbar común para todas las pantallas	6

4.2 Gestión de usuarios (ADMIN)	7

4.3 Subida de imágenes	8

4.4 BeerTap (Bares y Restaurantes)	9

4.5 Mejoras en frontend	10

5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3	11

6. Estructura del Proyecto	12

5. Retrospectiva del Sprint 2	18

6.  Plan del siguiente Sprint (Sprint 3)	19

Introducción

El proyecto BeerTaste es una aplicación web destinada a registrar y evaluar cervezas de diferentes estilos y países, y que además permite a bares y restaurantes mostrar sus cervezas en un BeerTap (en desarrollo).

Permite a los usuarios:

- Consultar cervezas y estilos disponibles.

- Registrar sus evaluaciones de cervezas, incluyendo precio y valoración.

- Gestionar usuarios y asignarles roles (USER o ADMIN).

- Visualizar estadísticas básicas sobre las evaluaciones (en desarrollo).

El proyecto se ha desarrollado usando Java Spring Boot para el backend, siguiendo una arquitectura MVC con separación en capas:

- Entity: definición de tablas y relaciones.

- Repository: acceso y manejo de datos.

- Service: validaciones y reglas de negocio.

- Controller: endpoints REST para la interacción con la API.

- Frontend: páginas web desarrolladas con Thymeleaf, consumiendo la API REST.

En este Incremento 3, se han completado las funcionalidades restantes del proyecto, incluyendo:

- Subida de fotos de usuario y cervezas.

- Finalización del BeerTap, mostrando cervezas y valoraciones de forma clara para bares y restaurantes.

- Navbar unificado para todas las pantallas, asegurando consistencia y facilidad de navegación.

- Gestión de usuarios y control de permisos por roles.

- Plantilla CSS base para todas las vistas, evitando duplicación de código y mejorando la consistencia visual.

- Mejoras visuales, de usabilidad y diseño responsive.

Con estas mejoras, el proyecto se entrega completo y funcional, listo para ser probado por los usuarios finales y presentado como producto integrado.

.

# 1. Product Backlog

Descripción:

Lista total y priorizada de requisitos del proyecto. Incluye los completados en el Incremento 1 y los añadidos en el Incremento 2.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ver lista de cervezas disponibles | Alta | Implementada | 1 |
| HU-02 | Añadir nueva cerveza (ADMIN) | Media | Implementada | 1 |
| HU-03 | Editar información de una cerveza (ADMIN) | Media | Implementada | 1 |
| HU-04 | Ver estilos de cerveza disponibles | Alta | Implementada | 1 |
| HU-05 | Registrar evaluaciones de cervezas | Alta | Implementada | 1 |
| HU-06 | Ver historial de evaluaciones | Media | Implementada | 1 |
| HU-07 | Gestionar usuarios (alta/edición) | Media | Implementada | 1 |
| HU-08 | Filtrar cervezas por estilo o país | Alta | Implementada | 1 |
| HU-09 | Acceso seguro con autenticación básica | Alta | Implementada | 1 |
| HU-10 | Ver estadísticas básicas de evaluaciones | Baja | Implementada | 1 |
| HU-11 | Login como usuario | Alta | Implementada | 2 |
| HU-12 | Dashboard inicial tras iniciar sesión | Alta | Implementada | 2 |
| HU-13 | Visualizar listado de cervezas desde backend | Alta | Implementada | 2 |
| HU-14 | Ver detalle de una cerveza seleccionada | Alta | Implementada | 2 |
| HU-15 | Realizar evaluación de una cerveza | Alta | Implementada | 2 |
| HU-16 | Ver mis evaluaciones realizadas | Alta | Implementada | 2 |
| HU-17 | Cerrar sesión y limpieza de sessionStorage | Alta | Implementada | 2 |
| HU-18 | Pantalla de perfil del usuario | Media | Implementada | 2 |
| HU-19 | Editar datos del perfil (username, país, email) | Media | Implementada | 2 |
| HU-20 | Diseño responsive general del sitio | Media | Implementada | 2 |
| HU-21 | Integración total API REST | Media | Implementada | 2 |
| HU-22 | Manejo de errores en login y carga de datos | Media | Implementada | 2 |
| HU-23 | Subida de fotos del usuario | Baja | Implementada | 3 |
| HU-24 | Pantalla de registro (sign-up) | Baja | Implementada | 3 |
| HU-25 | Mejoras de usabilidad, animaciones y estética | Baja | Implementada | 3 |
| HU-26 | BeerTap para bares y restaurantes | Media | Implementada | 3 |
| HU-27 | Navbar unificado para todas las pantallas | Alta | Implementada | 3 |
| HU-28 | Gestión de usuarios desde interfaz ADMIN | Alta | Implementada | 3 |
| HU-29 | Gestión de permisos por rol (ADMIN, BAR, USER) | Alta | Implementada | 3 |
| HU-30 | Plantilla CSS base para todas las vistas | Media | Implementada | 3 |

# 2. Sprint 2 Backlog

Objetivo del Sprint 2: Completar las funcionalidades restantes del proyecto BeerTaste, incluyendo la implementación del BeerTap, subida de imágenes, mejoras en la interfaz, control de roles y pruebas finales, preparando el proyecto para entrega final.

Requisitos implementados en el Sprint 1:
• Creación de las entidades principales (Beer, Style, Country, User, Evaluation).
• Configuración de base de datos MySQL y conexión mediante JPA.
• Implementación de servicios y repositorios.
• Creación de controladores REST (/api/beers, /api/styles, /api/countries, /api/users, /api/evaluations).
• Validaciones básicas en la lógica de negocio.
• Pruebas con Postman de los endpoints.
• Seguridad con usuario en memoria.

Requisitos implementados en el Sprint 2:
• Implementación completa del Login.
• Dashboard tras iniciar sesión.
• Listado de cervezas desde API REST.
• Ver detalle de cerveza.
• Evaluar cerveza.
• Ver historial de evaluaciones.
• Pantalla de perfil.
• Navegación entre páginas.
• Integración con Thymeleaf en todas las vistas.
• Validación básica en formularios.

| ID | Requisito / Historia de Usuario | Estado |
| --- | --- | --- |
| P3-01 | Subida de fotos de usuario y cervezas | Completado |
| P3-02 | Completar el BeerTap para bares y restaurantes | Completado |
| P3-03 | Navbar unificado para todas las pantallas (fragments/navbar) | Completado |
| P3-04 | Plantilla CSS base para todas las vistas | Completado |
| P3-05 | Implementar control de roles en vistas y funcionalidades (ADMIN, USER, BAR) | Completado |
| P3-06 | Mejoras visuales y diseño responsive | Completado |
| P3-07 | Pruebas finales de frontend y backend | Completado |
| P3-08 | Validaciones avanzadas y corrección de errores detectados | Completado |
| P3-09 | Documentación final con pantallazos y memoria de uso | En proceso |

# 3. Descripción del trabajo realizado

Durante este sprint se completaron las funcionalidades restantes del proyecto BeerTaste, mejorando la interfaz, agregando control de roles, BeerTap y subida de imágenes, y realizando pruebas finales.

3.1. Desarrollo realizado

- Subida de imágenes
     Implementación de funcionalidad para subir fotos de usuarios y cervezas desde el frontend.
     Almacenamiento de referencias en la base de datos para cada entidad.

- BeerTap para bares y restaurantes
     Pantalla funcional que permite mostrar cervezas y valoraciones.
     Visualización de estilos y puntuaciones de forma clara.

- Navbar unificado (fragments/navbar)
     Se creó un fragmento común para todas las vistas, permitiendo reutilización y consistencia en la navegación.

- Plantilla CSS base para todas las vistas
     Se centralizó la estructura de estilo para evitar duplicar código y facilitar el mantenimiento.

- Control de roles (ADMIN, USER, BAR)
    Restricción de funcionalidades según rol:
              - ADMIN: gestión de usuarios y edición de cervezas.
              - BAR: gestión de BeerTap y sus cervezas.
              - USER: acceso a evaluación de cervezas y visualización de información.

- • Mejoras visuales y responsive
    Ajustes en diseño para diferentes tamaños de pantalla y consistencia general.

- • Pruebas finales de frontend y backend
   Verificación completa de CRUD, navegación y funcionalidades de roles.
   Optimización de llamadas a la API REST y manejo de errores.

- • Documentación y memoria
   Preparación de pantallazos y descripción del uso de todas las funcionalidades implementadas.

3.2. Problemas encontrados y cómo se solucionaron

3.2.1 Subida de imágenes en el frontend

Problema:
 	Algunas imágenes no se cargaban correctamente o se rompía la visualización en ciertas vistas.
Solución:
 	Normalización de formatos PNG y JPG.
 	Manejo de imágenes en base64 para permitir escalabilidad y consistencia.

Manejos específicos para controlar fotos y mejorar el rendimiento.

3.2.2 Control de roles y visibilidad de funcionalidades

Problema:
  	Usuarios veían botones o pantallas que no debían según su rol.
Solución:
 	Implementación de condicionales en Thymeleaf usando th:if según rol del usuario.
 	Separación de vistas y fragmentos específicos para ADMIN y BAR.

3.2.3 Integración del BeerTap

Problema:
 	La pantalla mostraba datos incompletos o desordenados.
Solución:
 	Separación de controladores específicos para BeerTap.
 	Modelos claros enviados a la vista y ajustes de CSS para consistencia visual.

3.2.4 Diseño general y consistencia

Problema:
 	Algunos elementos se veían desordenados o no responsivos.
Solución:
 	Creación de una plantilla CSS base.
 	Revisión de fragmentos y vistas para asegurar consistencia.

3.2.5 Optimización de carga de datos

Problema:
 	Al cargar listados largos de cervezas o evaluaciones, la página tardaba en renderizarse y mostraba retrasos.
Solución:
 	Paginación y carga dinámica de datos desde la API.
 	Optimización de consultas en el backend para devolver solo los campos necesarios.

# 4. Documentación Incremento 2

## 4.1 Navbar común para todas las pantallas

Se creó un fragmento navbar reutilizable para todas las vistas, evitando duplicar código HTML y CSS.

El navbar muestra las opciones según el rol del usuario:

- ADMIN: Gestión de usuarios, añadir/editar cervezas, BeerTap completo.

- USER: Visualización de cervezas, evaluaciones, perfil.

- BAR: Acceso al BeerTap y gestión parcial de cervezas propias.

>Rol Admin

>Rol BAR

>Rol User

## 4.2 Gestión de usuarios (ADMIN)

Se añadió una nueva vista para gestionar usuarios (templates/admin).

Funcionalidades implementadas:

- Listado de usuarios.

- Creación de nuevos usuarios.

- Edición de usuarios existentes (nombre, email, rol,contraseña).

- Eliminación de usuarios.

Solo accesible para usuarios con rol ADMIN.

## 4.3 Subida de imágenes

Se implementó la funcionalidad de subir imágenes de cervezas y usuarios:

- Desde el frontend, se envían las imágenes codificadas en base64 al backend.

- Backend almacena referencias en la base de datos.

- Posibilidad de mostrar imágenes en listados y detalle de cervezas.

## 4.4 BeerTap (Bares y Restaurantes)

Nueva pantalla dedicada al BeerTap para mostrar cervezas y valoraciones.

Funcionalidades:

- Visualización de cervezas con estilos y puntuaciones.

- Filtrado por estilo o país.

- Acceso parcial según rol BAR y completo para ADMIN.

Modo ADM

Modo cliente

## 4.5 Mejoras en frontend

Optimización de CSS con plantilla base que unifica estilos en todas las páginas.

Diseño responsive y compatible con distintos tamaños de pantalla.

Uso de Thymeleaf fragments para evitar duplicación de código.

Validaciones de formularios implementadas en frontend y backend.

Escala de color mejorada de la aplicación: la aplicación ahora utiliza un gradiente de escala de color de cervezas desde la cerveza más clara hasta la más oscura, se hizo pensando en que todo lo veamos a la aplicación esté asociado a la cerveza.

# 5. RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3

5.1. Qué se hizo bien

- Implementación completa del BeerTap, permitiendo que bares y restaurantes muestren sus cervezas y valoraciones.

- Integración de subida de imágenes desde el frontend y almacenamiento en base de datos correctamente funcional

- Mejora de la interfaz general: CSS base, plantilla unificada y uso de Thymeleaf fragments, evitando duplicación de código.

- Inclusión de roles de usuario (ADMIN, USER, BAR) y control de permisos según rol en toda la aplicación.

- Navegación entre páginas consistente y sin pérdida de datos de sesión.

- Escala de color de cervezas implementada de manera visual y con gradiente representando la claridad/oscurecimiento de los estilos.

- Pruebas de todas las funcionalidades CRUD completadas y sin errores críticos.

- Código más limpio y modular gracias a la separación de controladores y servicios.

5.2 Qué se puede mejorar

- Continuar mejorando el diseño visual y la experiencia de usuario (animaciones, iconografía, tema oscuro).

- Optimizar la carga de imágenes para mejorar rendimiento en dispositivos móviles.

- Revisar y documentar componentes repetidos para facilitar escalabilidad futura.

- Mejorar las validaciones avanzadas, especialmente para nuevos roles y permisos específicos.

- Añadir estadísticas más detalladas de evaluaciones y consumo de cervezas.

5.2 Próximos pasos / aprendizajes

- Consolidar la documentación completa de uso del sistema.

- Preparar el proyecto para la presentación final, incluyendo pantallazos y guía de funcionalidades.

- Seguir utilizando la metodología Scrum para organizar tareas, sprints y retrospectivas futuras, asegurando la mejora continua.

- Evaluar posibles mejoras futuras: integración con APIs externas de información de cervezas, gamificación de evaluaciones, y mejoras de accesibilidad.

# 6. Estructura del Proyecto

Proyecto: BeerTaste
Repositorio GitHub: https://github.com/annleal/beertaste

|   .gitattributes

|   .gitignore

|   estructura.txt

|   HELP.md

|   mvnw

|   mvnw.cmd

|   pom.xml

|

+---.mvn

|   \---wrapper

|           maven-wrapper.properties

|

+---src

|   +---main

|   |   +---java

|   |   |   \---com

|   |   |       \---beertaste

|   |   |           \---demo

|   |   |               |   DemoApplication.java

|   |   |               |   ServletInitializer.java

|   |   |               |

|   |   |               +---config

|   |   |               |       Base64PasswordEncoder.java

|   |   |               |       CustomUserDetailsService.java

|   |   |               |       SecurityConfig.java

|   |   |               |

|   |   |               +---Controller

|   |   |               |       AuthController.java

|   |   |               |       BeerController.java

|   |   |               |       BeerTapClientController.java

|   |   |               |       BeerTapController.java

|   |   |               |       CountryController.java

|   |   |               |       EvaluationViewController.java

|   |   |               |       HomeController.java

|   |   |               |       LoginController.java

|   |   |               |       PerfilController.java

|   |   |               |       StyleController.java

|   |   |               |       UserAdminController.java

|   |   |               |       UserController.java

|   |   |               |

|   |   |               +---dto

|   |   |               |       BeerRankingDTO.java

|   |   |               |       BeerTapDTO.java

|   |   |               |

|   |   |               +---entity

|   |   |               |       Beer.java

|   |   |               |       Country.java

|   |   |               |       Evaluation.java

|   |   |               |       Style.java

|   |   |               |       User.java

|   |   |               |

|   |   |               +---repository

|   |   |               |       BeerRepository.java

|   |   |               |       CountryRepository.java

|   |   |               |       EvaluationRepository.java

|   |   |               |       StyleRepository.java

|   |   |               |       UserRepository.java

|   |   |               |

|   |   |               \---Services

|   |   |                       BeerService.java

|   |   |                       CountryService.java

|   |   |                       EvaluationService.java

|   |   |                       RankingService-java

|   |   |                       StyleService.java

|   |   |                       UserService.java

|   |   |

|   |   \---resources

|   |       |   application.properties

|   |       |

|   |       +---static

|   |       |   |   tapdata.json

|   |       |   |

|   |       |   +---css

|   |       |   |       beer.css

|   |       |   |       beertap-view.css

|   |       |   |       beertap.css

|   |       |   |       evaluation.css

|   |       |   |       home.css

|   |       |   |       login.css

|   |       |   |       perfil.css

|   |       |   |       theme.css

|   |       |   |

|   |       |   +---img

|   |       |   |       anadir.png

|   |       |   |       buscar.png

|   |       |   |       evaluar.png

|   |       |   |       fondo.png

|   |       |   |       perfil.png

|   |       |   |       Tap.png

|   |       |   |       titulo.png

|   |       |   |

|   |       |   \---js

|   |       |           beer.js

|   |       |           beertap-view.js

|   |       |           beertap.js

|   |       |           cookies.js

|   |       |           evaluations.js

|   |       |           home.js

|   |       |           login.js

|   |       |           perfil.js

|   |       |           photo.js

|   |       |           user.js

|   |       |

|   |       \---templates

|   |           |   beer.html

|   |           |   beertap-view.html

|   |           |   beertap.html

|   |           |   beer_form.html

|   |           |   evaluacion-form.html

|   |           |   evaluaciones.html

|   |           |   forgot-password.html

|   |           |   home.html

|   |           |   login.html

|   |           |   perfil.html

|   |           |   politica-cookies.html

|   |           |   register.html

|   |           |

|   |           +---admin

|   |           |       users.html

|   |           |

|   |           \---fragments

|   |                   navbar.html

|   |

|   \---test

|       \---java

|           \---com

|               \---beertaste

|                   \---demo

|                           DemoApplicationTests.java

|

\---target

|   demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar

|   demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original

|

+---classes

|   |   application.properties

|   |

|   +---com

|   |   \---beertaste

|   |       \---demo

|   |           |   DemoApplication.class

|   |           |   ServletInitializer.class

|   |           |

|   |           +---config

|   |           |       Base64PasswordEncoder.class

|   |           |       CustomUserDetailsService.class

|   |           |       SecurityConfig.class

|   |           |

|   |           +---Controller

|   |           |       AuthController.class

|   |           |       BeerController.class

|   |           |       BeerTapClientController.class

|   |           |       BeerTapController.class

|   |           |       CountryController.class

|   |           |       EvaluationViewController.class

|   |           |       HomeController.class

|   |           |       LoginController.class

|   |           |       PerfilController.class

|   |           |       StyleController.class

|   |           |       UserAdminController.class

|   |           |       UserController.class

|   |           |

|   |           +---dto

|   |           |       BeerRankingDTO.class

|   |           |       BeerTapDTO.class

|   |           |

|   |           +---entity

|   |           |       Beer.class

|   |           |       Country.class

|   |           |       Evaluation.class

|   |           |       Style.class

|   |           |       User.class

|   |           |

|   |           +---repository

|   |           |       BeerRepository.class

|   |           |       CountryRepository.class

|   |           |       EvaluationRepository.class

|   |           |       StyleRepository.class

|   |           |       UserRepository.class

|   |           |

|   |           \---Services

|   |                   BeerService.class

|   |                   CountryService.class

|   |                   EvaluationService.class

|   |                   RankingService-java

|   |                   StyleService.class

|   |                   UserService.class

|   |

|   +---static

|   |   |   tapdata.json

|   |   |

|   |   +---css

|   |   |       beer.css

|   |   |       beertap-view.css

|   |   |       beertap.css

|   |   |       evaluation.css

|   |   |       home.css

|   |   |       login.css

|   |   |       perfil.css

|   |   |       theme.css

|   |   |

|   |   +---img

|   |   |       anadir.png

|   |   |       buscar.png

|   |   |       evaluar.png

|   |   |       fondo.png

|   |   |       perfil.png

|   |   |       Tap.png

|   |   |       titulo.png

|   |   |

|   |   \---js

|   |           beer.js

|   |           beertap-view.js

|   |           beertap.js

|   |           cookies.js

|   |           evaluations.js

|   |           home.js

|   |           login.js

|   |           perfil.js

|   |           photo.js

|   |           user.js

|   |

|   \---templates

|       |   beer.html

|       |   beertap-view.html

|       |   beertap.html

|       |   beer_form.html

|       |   evaluacion-form.html

|       |   evaluaciones.html

|       |   forgot-password.html

|       |   home.html

|       |   login.html

|       |   perfil.html

|       |   politica-cookies.html

|       |   register.html

|       |

|       +---admin

|       |       users.html

|       |

|       \---fragments

|               navbar.html

|

+---generated-sources

|   \---annotations

+---generated-test-sources

|   \---test-annotations

+---maven-archiver

|       pom.properties

|

+---maven-status

|   \---maven-compiler-plugin

|       +---compile

|       |   \---default-compile

|       |           createdFiles.lst

|       |           inputFiles.lst

|       |

|       \---testCompile

|           \---default-testCompile

|                   createdFiles.lst

|                   inputFiles.lst

|

+---surefire-reports

|       com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.txt

|       TEST-com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.xml

|

\---test-classes

\---com

\---beertaste

\---demo

DemoApplicationTests.class

# 5. Retrospectiva del Sprint 2

Aspectos positivos:

- Implementación completa del BeerTap, mostrando cervezas y valoraciones para bares y restaurantes.

- Subida de imágenes funcional desde el frontend y almacenamiento correcto en la base de datos.

- Mejora del frontend general mediante CSS unificado y Thymeleaf fragments, evitando duplicación de código.

- Control de roles (ADMIN, USER, BAR) correctamente implementado y permisos aplicados según cada rol.

- Navegación entre páginas consistente y segura, incluyendo cierre de sesión y limpieza de sessionStorage.

- Escala de color para cervezas representada como gradiente, desde la más clara hasta la más oscura.

- Todas las funcionalidades CRUD y de evaluaciones probadas y sin errores críticos.

Puntos de mejora:

- Mejorar aún más el diseño visual y la experiencia de usuario (animaciones, iconografía, tema oscuro).

- Optimizar la carga y el almacenamiento de imágenes para dispositivos móviles.

- Crear componentes reutilizables para vistas repetidas (cards, modales).

- Refinar validaciones avanzadas relacionadas con roles y permisos específicos.

- Implementar estadísticas más detalladas de evaluaciones y popularidad de cervezas.

# 6.  Plan del siguiente Sprint (Sprint 3)

Objetivo: Entregar el proyecto completamente integrado y funcional, listo para presentación final, incluyendo revisión de errores, mejoras visuales y documentación completa.

Fecha estimada: 13–15 de diciembre 2025

Tareas previstas:

- Revisión completa de todo el proyecto: comprobar que todas las funcionalidades (CRUD, evaluaciones, BeerTap, roles) funcionan correctamente.

- Revisión final en frontend: ajustes visuales, tema oscuro opcional, iconografía y animaciones de UI.

- Validaciones finales: asegurar que todas las reglas de negocio y permisos de rol se cumplen correctamente.

- Documentación final: incluir pantallazos, guía de uso y descripción de cada incremento.

- Pruebas finales: Controladores y servicios, verificación de rutas y navegación.

- Preparación de entrega: empaquetar código, memoria y recursos para entregar al tutor y preparar demo funcional.

Objetivo final:

- Entregar un proyecto completo y funcional, listo para presentación el 15 de diciembre, que permita a usuarios registrar, evaluar y visualizar cervezas, gestionar usuarios, y mostrar información en el BeerTap de forma clara y atractiva.